# Acta de Reunión

Automatización de procesos de manufactura

| Datos de la reunión |  |
| --- | --- |
| Relata | David Steven Pinzón Hernández |
| Fecha | 5 de Octubre del 2026 |
| Hora de inicio | 6:25 pm |
| Hora de finalización | 7:15 pm |
| Asistieron | - Jahan Libardo Carreno - Daniel Felipe Castro - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón |
| No Asistieron | - Pablo de Jesus Arcila |
| Desarrollo de la reunión |  |
| Revisión de tareas previas |  |
| - Tiempos entre etapas: Daniel (Parcialmente completo) - Tiempo de transporte entre bandas. (Parcialmente completo) - Maquinaria: Janan y Luis (Completo) - Indumentaria: Janan y Luis (Completo) - Sensores y actuadores: Janan y Luis - Diagramas P&ID: (Lácteos (Pablo) y baldosas (David)) - Diagramas de procesos: (Parcialmente completo) - Estado del arte, definición a detalle con normativa que sustente. - Receta de los productos: David (Completo) - VSM nuestro: Daniel (Parcialmente completo) |  |
| Discusión |  |
| Se revisan diapositivas para la primera entrega. Se muestra el avance de la simulación en tecnomatix. Se discute sobre los volúmenes de producción. Se plantea consultarlo con el docente Eduardo, además de los cronogramas. Se reparten responsabilidades para la primera entrega. Se plantea que el día 6/10/2026 se hablará con el profesor Eduardo para realizarle una consulta sobre la entrega 1. |  |
| Tareas finales |  |
| Pablo: El proyecto debe evidenciar una arquitectura integral de automatización, considerando ISA-95 para estructurar la integración entre proceso, control, supervisión, gestión de producción y gestión empresarial. La arquitectura deberá evidenciar además la integración y el flujo de información entre los sistemas OT e IT. Luis: Asimismo, deberá aplicar conceptos de ISA-88 para estructurar los modelos físicos y procedimentales, así como las recetas y lotes asociados a las líneas de producción. La propuesta deberá identificar los principales equipos, sensores, actuadores, variables y comunicaciones del sistema. Janan: El proyecto debe evidenciar el análisis del proceso productivo mediante diagramas, estimación de tiempos, capacidades y VSM antes y después de la propuesta de automatización, incluyendo simulación del sistema y evaluación de indicadores productivos pertinentes (OEE, Takt Time, Throughput, MLT, utilización, entre otros), permitiendo comparar la situación inicial con el escenario propuesto e identificar cuantitativamente las mejoras obtenidas. David: El proyecto debe evidenciar planeación estructurada (EDT y cronograma), Adicionalmente, deberá identificar las necesidades de información para la gestión de la producción, considerando órdenes de producción, lotes, cantidades programadas y producidas, calidad, paradas, trazabilidad e indicadores, y establecer conceptualmente su integración con sistemas MES y ERP. (Opcional) Daniel: análisis económico (presupuesto, flujo de caja e indicadores financieros) y formulación de una propuesta de valor y oferta comercial que sustente la viabilidad técnica y financiera de la automatización. Viernes reunión para decidir sobre el video. |  |
| Enlaces de interés |  |
| Material de apoyo previa a la reunión |  |
| Enlaces de interés |  |
| Entregables |  |
| Observaciones adicionales |  |
| - Para el desarrollo del proyecto se han empleado los modelos Claude, Gemini, y Chat GPT, las versiones exactas se especificarán posteriormente. |  |