# Acta de Reunión

Automatización de procesos de manufactura

| Datos de la reunión |  |
| --- | --- |
| Relata | David Steven Pinzón Hernández |
| Fecha | 28 de Septiembre del 2026 |
| Hora de inicio | 6:00 pm |
| Hora de finalización | 8:16 pm |
| Asistieron | - Jahan Libardo Carreno - Daniel Felipe Castro - Pablo de Jesus Arcila - Luis Alberto Mendoza - David Steven Pinzón |
| No Asistieron |  |
| Desarrollo de la reunión |  |
| Revisión de tareas previas |  |
| - Revisión de las tareas de cada uno según su rol. - Integrante 5: GitHub bien estructurado. Completo - Integrante 4: Iniciar el EDT del proyecto. Completado en la reunión - Integrante 3: Continuar la investigación con cifras concretas. En proceso - Integrante 1: Asociar la información del integrante 3 al ISA 88. En proceso - Integrante 2: Cronograma, asociar la información del integrante 3 al ISA 95. En proceso |  |
| Discusión |  |
| Se muestran los EDT realizados por Pablo, Daniel, Janan. Se revisan documentos de consulta sobre el proceso de producción. Se especificaron cuáles son los productos y presentaciones que se van a manejar. Se empezó a modificar para determinar los EDTs definitivos. |  |
| Tareas finales |  |
| Para el 30 de septiembre - Tiempos entre etapas: Daniel - Tiempo de transporte entre bandas. - Maquinaria: Janan y Luis - Indumentaria: Janan y Luis - Sensores y actuadores: Janan y Luis - Diagramas P&ID: (Lácteos (Pablo) y baldosas (David)) - Diagramas de procesos: Pendiente - Estado del arte, definición a detalle con normativa que sustente. - Receta de los productos: David - VSM nuestro: Daniel |  |
| Enlaces de interés |  |
| Material de apoyo previa a la reunión |  |
| Enlaces de interés | https://docs.google.com/document/d/1UYo0q_bLB1UefD_uYbBTAOAYhEmg3XoCjAgztEPltd0/edit?tab=t.0 |
| Entregables |  |
| Observaciones adicionales |  |